# جدول برنامه‌ریزی پروژه (فاز صفر تا ساخت نمونه اولیه)

| فاز / بخش | کد | شرح فعالیت |
| --- | --- | --- |
| ۰.۰ فاز صفر: تحقیق، توسعه و طراحی مفهومی (R&D) |  |  |
|  | 0.1 | تحقیقات بازار و تحلیل نمونه‌های مشابه |
|  | 0.1.1 | بررسی پتنت‌ها و مقالات علمی در زمینه ربات‌های هرس‌کن آبی |
|  | 0.1.2 | تحلیل رقبا (مانند Aigamo Robo 2) و استخراج نقاط قوت و ضعف |
|  | 0.1.3 | تعیین اهداف عملکردی (مساحت تحت پوشش ۱۰a تا ۱.۵ هکتار، وزن هدف حدود ۶ کیلوگرم) |
|  | 0.2 | تدوین مشخصات فنی و نیازمندی‌ها (Requirements) |
|  | 0.2.1 | تعیین ابعاد تقریبی (طول ۹۰۰mm، عرض ۸۱۰mm) |
|  | 0.2.2 | تعیین استانداردهای ضدآب (IP Rating) برای کار در محیط گل‌آلود |
|  | 0.2.3 | تعیین توان حرکتی (موتورهای DC با توان حدود ۱۰۸ وات) |
|  | 0.3 | تحقیق و انتخاب قطعات و سنسورها (Sensors & Components Selection) |
|  | 0.3.1 | سیستم تامین انرژی: انتخاب پنل خورشیدی (حدود ۵۰ وات، ۱۲ ولت)، باتری لیتیومی مناسب، کنترل‌کننده شارژ (MPPT) و ماژول BMS |
|  | 0.3.2 | سیستم پیشرانه: انتخاب موتورهای DC (ضدآب)، درایور موتور، طراحی و انتخاب جنس برس‌های زیرین (نایلون/پی‌وی‌سی انعطاف‌پذیر) |
|  | 0.3.3 | سنسورها و ناوبری: ماژول GPS، سنسور IMU، سنسورهای برخورد (Limit Switches)، سنسور جریان/ولتاژ باتری و پنل |
|  | 0.3.4 | پردازش و ارتباطات: انتخاب میکروکنترلر (ESP32، Raspberry Pi یا Arduino)، ماژول بلوتوث، انتخاب بدنه (فوم تراکم بالا، فایبرگلاس یا ABS) |
| ۱.۰ فاز یک: طراحی مهندسی و شبیه‌سازی (Design & Simulation) |  |  |
|  | 1.1 | طراحی مکانیکی (CAD) |
|  | 1.1.1 | طراحی سه‌بعدی بدنه (محاسبه حجم جابه‌جایی آب و شناوری) |
|  | 1.1.2 | طراحی مکانیزم برس‌ها و اتصالات موتور |
|  | 1.1.3 | شبیه‌سازی دینامیک سیالات (CFD) برای بررسی حرکت در آب و ایجاد گل‌آلودگی (Nigo-ri) |
|  | 1.1.4 | طراحی محل قرارگیری پنل خورشیدی و آب‌بندی آن |
|  | 1.2 | طراحی سیستم برق و الکترونیک |
|  | 1.2.1 | طراحی شماتیک مدارات (Schematic) در نرم‌افزارهای EDA (مثل Altium یا KiCad) |
|  | 1.2.2 | طراحی PCB برای مدیریت توان و کنترل موتورها |
|  | 1.2.3 | محاسبه و طراحی سیستم خنک‌کننده برای درایورها (در صورت نیاز) |
|  | 1.3 | طراحی نرم‌افزار و الگوریتم ناوبری |
|  | 1.3.1 | توسعه الگوریتم حرکت زیگزاگی/شبکه‌ای (Grid Pattern) برای پوشش کامل مزرعه |
|  | 1.3.2 | توسعه الگوریتم تشخیص برخورد و تغییر مسیر خودکار (بدون نیاز به نقشه‌برداری اولیه) |
|  | 1.3.3 | طراحی اپلیکیشن موبایل (اندروید/iOS) برای اتصال بلوتوث و تنظیم تایمر کارکرد |
| ۲.۰ فاز دو: تامین قطعات و ساخت نمونه اولیه (Procurement & Prototyping) |  |  |
|  | 2.1 | تامین و خرید قطعات |
|  | 2.1.1 | خرید پنل خورشیدی، باتری، موتورها و درایورها |
|  | 2.1.2 | خرید بردهای الکترونیکی، سنسورها و ماژول‌های GPS و بلوتوث |
|  | 2.1.3 | سفارش ساخت یا پرینت سه‌بعدی بدنه و برس‌ها |
|  | 2.2 | مونتاژ و ساخت (Assembly) |
|  | 2.2.1 | مونتاژ مکانیکی بدنه، موتورها و برس‌ها |
|  | 2.2.2 | لحیم‌کاری و مونتاژ برد الکترونیکی (PCB) |
|  | 2.2.3 | نصب پنل خورشیدی و سیستم باتری |
|  | 2.2.4 | آب‌بندی درزها و اتصالات الکترونیکی |
| ۳.۰ فاز سه: تست، عیب‌یابی و بهینه‌سازی (Testing & Optimization) |  |  |
|  | 3.1 | تست‌های آزمایشگاهی (Lab Testing) |
|  | 3.1.1 | تست شناوری و تعادل ربات در یک حوضچه |
|  | 3.1.2 | تست سیستم شارژ خورشیدی و پایداری باتری |
|  | 3.1.3 | تست عملکرد اولیه موتورها و برس‌ها |
|  | 3.2 | تست‌های میدانی (Field Testing) |
|  | 3.2.1 | تست حرکت و ناوبری در یک مزرعه آزمایشی (ارزیابی دقت GPS و سنسورهای برخورد) |
|  | 3.2.2 | ارزیابی توانایی ربات در کدر کردن آب (Nigo-ri) و مهار علف هرز |
|  | 3.2.3 | بررسی میزان آسیب به نشاهای برنج در حین حرکت |
|  | 3.2.4 | تست مقاومت در برابر شرایط جوی (باران، باد) |
|  | 3.3 | عیب‌یابی و بهینه‌سازی (Debugging) |
|  | 3.3.1 | اصلاح باگ‌های نرم‌افزاری و بهبود الگوریتم ناوبری |
|  | 3.3.2 | تقویت نقاط ضعف مکانیکی (مثل کاهش وزن یا بهبود جنس برس‌ها) |
|  | 3.3.3 | بهبود سیستم شارژ در روزهای ابری (افزایش ظرفیت باتری) |
| ۴.۰ فاز چهار: نهایی‌سازی و آماده‌سازی برای تولید انبوه (Finalization) |  |  |
|  | 4.1 | مستندسازی فنی |
|  | 4.1.1 | تهیه دفترچه راهنمای کاربری (User Manual) |
|  | 4.1.2 | مستندسازی کدهای نرم‌افزاری و نقشه‌های سخت‌افزاری |
|  | 4.2 | طراحی برای تولید (DFM) |
|  | 4.2.1 | بهینه‌سازی قطعات برای قالب‌گیری تزریقی (در صورت نیاز به تولید انبوه) |
|  | 4.2.2 | کاهش هزینه‌های تولید (BOM Cost Reduction) |